# LEAP-VU

Learning & Engagement AI-Platform — Volledig projectoverzicht

Periode: 13 april 2026 – 7 juni 2026  |  467 commits  |  ~243 genummerde taken
Document gegenereerd op 8 juni 2026

## 1. Wat is LEAP-VU?

LEAP-VU is een onderwijsplatform voor de Vrije Universiteit met een AI-assistent die studenten helpt leren, uitleg geeft, quizzen genereert en projectbegeleiding biedt. Het draait als een React/Vite-webapp met een Express-server en een Supabase-database (PostgreSQL met authenticatie en toegangsregels). De interface is Nederlandstalig (je/jij).

- Chat — een studiecoach die antwoordt op basis van cursusmateriaal (RAG: Retrieval-Augmented Generation).

- Ik Leg Uit — studenten leggen begrippen in eigen woorden uit en krijgen AI-feedback, gekoppeld aan cursusbronnen.

- Quiz — oefenvragen uit drie bronnen: cursusmateriaal, een externe vragenbank (ShareStats/ItemBank) en creatieve AI-vragen, mengbaar per cursus.

- Projecten — een projectruimte met AI-persona's, docentbeoordelingen en een leerdagboek.

- Beheer — een admin-omgeving voor cursussen, documenten, prompts, gebruikers en instellingen.

## 2. Het project in fases

Onderstaand overzicht volgt het hele project chronologisch, gegroepeerd in tien fases, gevolgd door de vragen uit de huidige sessie.

### 13–14 april · Fase 1: Fundament & RAG-pijplijn

- De RAG-zoekpijplijn opgezet en cursus-gescoord gemaakt: de chatbot zoekt alleen in de map van de actieve cursus.

- Belangrijke technische fixes: embedding-dimensie gecorrigeerd (384 → 1536) en de embeddings overgezet naar OpenAI.

- RAG-mappen en documentbeheer via de Express-server geregeld om toegangsregel-problemen (RLS) te omzeilen.

- Onderwerp-ontdekking in “Ik Leg Uit” en bronvermelding bij quizvragen toegevoegd.

- Cursus-specifieke begrippen, admin-begrippenbeheer, chatbot-prompts server-side laden.

- Chat verplaatst naar het leerdagboek; studenten mogen vrij van cursus wisselen; Vite-cachefout opgelost.

### 22–28 april · Fase 2: RAG-instellingen & promptbeheer

- Nabijheidsinstellingen (similarity) per module instelbaar: Chat, Ik Leg Uit, Quiz.

- Per-cursus RAG-instellingen in het admin-paneel; strict-mode-badges op de pagina's.

- Promptbeheer per sectie en mogelijkheid om de begrippenlijst opnieuw te genereren uit documentatie.

- Leerdagboek-notities bewerken en verwijderen; extractie-statistieken (laatste extractie, aantallen).

### eind april – mei · Fase 3: Quiz-bronnen, ShareStats & ItemBank

- Drie quizbronnen ingevoerd — cursusmateriaal (RAG), externe vragenbank (ItemBank/ShareStats) en creatieve AI — met een per-cursus instelbare mengverhouding.

- Beheer van quizbronnen, koppeling van begrippen aan vragen, bulk-matching en dekkingsoverzicht.

### 8–19 mei · Fase 4: Projectruimte

- Projectruimte-MVP: groepen, AI-persona's en sessies.

- Docent-uploads project-breed; evaluator-persona's (alleen zichtbaar voor staf); automatische gespreksamenvattingen.

- Ondersteuning voor binaire datasets (Jamovi .omv, .sav, .jasp) met download voor studenten.

- Projectdata-mappen per cursus, onderhoudshulpmiddelen voor mappen, checkpoint-previews per persona-gesprek.

### 28–30 mei · Fase 5: Persona's & verstandhoudingen

- Documentoordelen: evaluator-persona's geven een gestructureerd oordeel (geaccepteerd / voorwaardelijk / afgewezen) over ingeleverde documenten.

- Persona-relaties: een verstandhoudingsscore per groep/persona, met geschiedenis en staf-correcties.

- Cue-emissie: persona's reageren op docent-gestuurde gesprekssignalen bij het afronden van een gesprek.

### 21 mei – 1 juni · Fase 6: Cursusrollen & cursus-info

- Docent-rol per cursus (in plaats van globaal); verbeteringen in de gebruikers-/accounttab.

- Cursus-info-header op het dashboard met een WYSIWYG-editor en herschikbare gekoppelde bestanden.

### 2 juni · Fase 7: Documentviewer & stabiliteit

- In-app documentviewer in Chat (Word/PowerPoint → PDF via headless LibreOffice).

- Crash-bescherming: onschadelijke pdf.js-fouten en een ResizeObserver-lus opgevangen.

### 4 juni · Fase 8: Account- & inlogrobuustheid

- Accountbeheer: gebruiker verwijderen en wachtwoordherstel.

- Login-hang en stille registratie van bestaande accounts opgelost.

- Zelfherstellende Supabase-sessies (oorzaak van 401-fouten bij “Ik Leg Uit”); gpt-5.2-feedback gefixt (lege/afgekapte antwoorden).

### 31 mei – 5 juni · Fase 9: RAG-uitbreidingen

- PowerPoint (.pptx) volwaardig in RAG, inclusief sprekersnotities en diabronverwijzing.

- Website-import: een website als RAG-bron toevoegen via Beheer → Imports → Website.

- Begrippenextractie intuïtiever gemaakt; begrippen gekoppeld aan hun bronfragmenten (bewijs) bij extractie.

### 7 juni · Fase 10: Cursus-isolatie & laatste taak

- Projecten strikt per cursus afgeschermd (geen overloop tussen cursussen).

- De superuser (l.d.j.kuijper@vu.nl) behoudt altijd adminrechten (afgedwongen door een database-trigger en een UI-beveiliging).

- Elke leerdagboeknotitie legt nu vast in welke cursus hij is gemaakt; alle bestaande notities zijn teruggezet op de cursus MenS1.

## 3. Vragen & antwoorden uit de huidige sessie

| Vraag | Antwoord |
| --- | --- |
| Kan ik een admin (bijv. m.j.valkering@vu.nl) later weer degraderen? | Ja. Alleen de superuser zit muurvast op admin. Elke andere admin kun je terugzetten naar student (“adminrechten verwijderen”). De docent-rol regel je apart per cursus. |
| Hoe gebruik ik een website als achtergrond/bron voor de AI (RAG)? | Via Beheer → Imports → Website: voer een URL in, klik Ontdekken, selecteer de gewenste pagina's en klik Importeer. Limieten: max. 80 pagina's, diepte 4, 20s time-out, 5 MB per pagina, minimaal 200 tekens tekst. |
| Maak een samenvatting van alle interacties vanaf de start van het project (Word). | Dit document. |

## 4. Techniek in het kort

- Frontend: React + Vite (single-page app), Nederlandstalige interface.

- Backend: Express-server voor prompts, quiz, RAG, ItemBank-synchronisatie en projecten.

- Database: Supabase (PostgreSQL) met authenticatie en rij-niveau toegangsregels (RLS).

- AI: Groq (taalmodel) voor chat/quiz, OpenAI voor embeddings en uitleg-feedback.

- Cursusmateriaal: PDF, Word, PowerPoint en websites worden ingelezen, opgeknipt en doorzoekbaar gemaakt via embeddings.

LEAP-VU · Automatisch gegenereerd projectoverzicht op basis van de volledige ontwikkelhistorie (467 commits, 13 april – 7 juni 2026).